**Daily**

# Atas da reunião

**Local**: Faculdade; **Data**: 05/12/23; **Participantes**: Kaiqui, Paulo, Thalita, Guilherme, Yuri e Ester;

**Ausentes:   
Horário**: inicio: 18h30 final: 18h45.

# Atualização de Status:

* GMUD está pronta;
* Ajustes dos Fluxogramas, pronto;
* Separamos as novas Tarefas;
* Quarta-Feira (06/12) será adicionado os alertas a dashboard;
* Configuraramos o projeto em WLAN.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proprietários | Itens de ação | Status |
| Kaiqui | Ajuste GMUD | Pronto |
| Paulo | Integrar a ferramenta de suporte no site | Em andamento |
| Ester | Ajuste no fluxograma de Problema | Concluido |
| Ester | Fluxograma da Ferramenta de Suporte | Em andamento |
| Thalita | Ajuste Fluxograma de Incidente | Concluido |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Guilherme | Ajuste no Fluxograma de Requisição | Concluido |