**Daily**

# Atas da reunião

**Local**: Faculdade; **Data**: 06/12/23; **Participantes**: Kaiqui, Paulo, Thalita, Guilherme, e Ester;

**Ausentes: yuri  
Horário**: inicio: 16h30 final: 16h45.

# Atualização de Status:

* GMUD está pronta;
* Ajustes dos Fluxogramas, pronto
* arquitetura wlan, em 100%
* Quarta-Feira (06/12) ainda não adicionado os alertas, mas finalizando os trabalhos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proprietários | Itens de ação | Status |
| Kaiqui | Descrição e detalhamento do manual | finalizando |
| Paulo | Auxilio a ester | Em andamento |
| Ester | Finalizou a parte de integração do suporte | Concluido |
| yuri | Sem status |  |
| Thalita | Criação de alertas | andamento |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Guilherme | Detalhes da wlan concluidos | Concluido |