**Daily**

# Atas da reunião

**Local**: Faculdade **Data**: 13-11-23 **Participantes**: Todos presentes

**Ausentes:  
Horário**: 16:35 ás 16h50

# Assuntos discutidos e principais decisões

* Atualização de status referente a tela de cadastro
* Po irá definir as tarefas referente a fluxograma e documento de GMUD
* Foi acordado que ficaremos na faculdade mais tarde na terça, e chegaremos mais cedo na terça, quinta e sexta para fazer a integração do projeto com a api.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de ação | Proprietários | Prazo | Status |
| Integrar código API da Marise com nossa Dashboard | Todos | 17/11 | A fazer |
| Verificar se os dados estão sendo armazenados no banco | Todos | 17/11 | A fazer |
| Criar alertas das métricas | Todos | 17/11 | A fazer |
| Adicionar as legendas na tela de dashboard | Todos | 17/11 | A fazer |
| Atualizar o Cadastro | Paulo | 12/11 | Concluído |
| Integrar Web Data Viz | Todos | 17/11 | A fazer |