**Local**: Sala de Aula **Data**: 17/11 **Participantes**: Kaiqui, Yuri, Thalita, Guilherme, Ester e Paulo.

**Ausentes:**

**Horário**: 14h42 ás 14h55

**Scrum Master:** Guilherme

**P.O:** Thalita

**Assuntos discutidos e principais decisões**

* Definição do Scrum Master(Guilherme) e P.O(Thalita) da semana.
* Atualização dos status das atividades atribuidas.
* Revisão, pelo grupo, no fluxogramde de problema, incidente e requisito.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Itens de ação** | **Proprietários** | **Prazo** | **Status** |
| Fluxograma Requisito | Guilherme | 19/11 | Em revisão |
| Fluxograma Problema | Ester | 19/11 | Em revisão |
| GMUD | Kaique | 19/11 | Em andamento |
| Dashboard | Yuri | 17/11 | Em revisão |
| Atualizar o Cadastro | Paulo | 17/11 | Em revisão |
| Fluxograma Incidente | Thalita | 19/11 | Em revisão |