**Daily**

# Atas da reunião

**Local**: Discord  **Data**: 21/11/23 **Participantes**: Ester, Paulo, Thalita e Yuri

**Ausentes:** Guilherme e Kaiqui **Horário**: 20:40

# Assuntos discutidos e principais decisões

* Finalizada a conexão da API com a página cadastro pela Ester junto da Thalita;
* Foi combinado que iriamos nós reunir após a prova de amanhã para discutirmos e elaborarmos o manual de uso de nossa solução;
* Faremos um “plantão” após a prova para em conjunto conectarmos a API ao site e começarmos a configurar a infraeestrutura para funcionar via WAN;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proprietários | Itens de ação | Status |
| Kaiqui |  |  |
| Thalita | Integrar a API a tela Login | Á Fazer |
| Ester | Integrar a API a tela Login | Á Fazer |
| Guilherme |  |  |
| Paulo | Integrar a API a Dashboard | Á Fazer |
| Yuri | Integrar a API a Dashboard | Á Fazer |