**Daily**

# Atas da reunião

**Local**: Discord **Data**: 20/10/2023 **Participantes**: Paulo, Thalita, Kaiqui, Yuri e Ester

**Ausentes:** Guilherme **Horário**: 21:00

# Assuntos discutidos e principais decisões

* Os membros do grupo compartilharam os status de suas tarefas.
* As tarefas pendentes deverão ser entregues até dia 21/10 as 00:00.
* Foi decidido que dia 22/10 será realizada a retrospectiva da sprint e revisão dos conteúdos produzidos até agora.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proprietários | Itens de ação | Status |
| Kaiqui | CSS da página de cadastro | Em andamento |
| Thalita | CSS da página do dashboard | Em andamento |
| Ester | Organização do Trello/ CSS da página inicial | Em andamento |
| Guilherme | Especificação de métricas | Em andamento |
| Paulo | Desenvolvimento do infográfico | concluído |
| Yuri | CSS da página de login | Em andamento |