**Daily**

# Atas da reunião

**Local**: Faculdade/Space1 **Data**: 06/11/2023 **Participantes**: Ester Rocha, Guilherme Mendes, Kaique Petty, Paulo Vinícius, Thalita Breda, Yuri.

**Ausentes:  
Horário**: 16:45 às 17h

# Assuntos discutidos e principais decisões

* Foi definido P.O(Yuri) e o ScrumMaster(Kaique);
* Atribuição de novas tarefas;
* Atualização de Status .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proprietários | Itens de ação | Status |
| Kaiqui | Atualização da Tela Home | Concluído |
| Thalita | Atualização da Tela de Login | Concluído |
| Ester | Padronização da Estrutura do Site | Concluído |
| Guilherme | Atualização do Script e da Modelagem Lógica do Banco de Dados | Em andamento |
| Paulo | Atualização da Tela de Cadastro e Suas Validações | Em andamento |
| Yuri | Atualização da Dashboard e do Analitycs | Em andamento |