**SPRINT 2B**

# Atas da reunião

**Local**: Faculdade **Data**: 25/09/23 **Participantes**: Kaiqui, Ester, Thalita, Yuri, Guilherme, Paulo.

**Ausentes:  
Horário**: 19:00

**Scrum Master: Ester**

**P.O: Paulo**

# Assuntos discutidos e principais decisões

* Foi decidido pelo grupo que a Scrum Master da semana B será a Ester e o P.O será o Paulo.
* Distribuição das tarefas da semana B e definição dos prazos.
* Revisão das tarefas da semana A.
* Decisão do responsável do preenchimento das atas do projeto.
* Foi debatido sobre as dificuldades e afinidades que os integrantes tiveram durante a semana A.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de ação | Proprietários | Prazo | Status |
| Calculadora - Ajuste | Yuri, Paulo | 06/09/23 | A fazer |
| Protótipo - Ajuste | Ester, Paulo, Kaiqui | 06/09/23 | A fazer |
| Banco de dados –  Ajuste | Thalita, Guilherme | 06/09/23 | A fazer |
| Riscos Recursos Humanos | Kaiqui | 06/09/23 | A fazer |
| Plano de ação | Paulo | 06/09/23 | A fazer |
| Detalhar o backlog | Ester | 02/10/23 | A fazer |
| Riscos Organização | Paulo | 06/09/23 | A fazer |
| Riscos Externos | Thalita | 06/09/23 | A fazer |
| Riscos Escopo | Ester | 06/09/23 | A fazer |
| Riscos Estimativa | Guilherme | 06/09/23 | A fazer |
| Riscos Ferramenta | Yuri | 06/09/23 | A fazer |