**SPRINT 2D**

# Atas da reunião

**Local**: Virtual **Data**: 16/10 **Participantes**: Kaiqui, Thalita, Ester, Paulo, Guilherme

**Ausentes:** Yuri **Horário**: 21:24

**Scrum Master: Guilherme**

**P.O: Ester**

# Assuntos discutidos e principais decisões

* Definição das tarefas da semana D
* Foi decidido que na semana D o papel de Scrum master irá continuar com o Guilherme e a P.O da semana será a Ester.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de ação | Proprietários | Prazo | Status |
| Página inicial – CSS  Organizar o Trello | Ester | 20/10 | Em andamento |
| Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Thalita, Kaiqui | 20/10 | Em andamento |
| Página cadastro/login - CSS | Kaiqui, Yuri, Paulo | 20/10 | A fazer |
| Teste com Sensor do Projeto + Gráficos | Guilherme | 20/10 | A fazer |
| Planilha de Riscos do Projeto - Atualização | Thalita | 20/10 | A fazer |
| Subir as atas da semana C | Yuri | 19/10 | A fazer |