**SPRINT 2C**

# Atas da reunião

**Local**: Faculdade **Data**: 05/10/23 **Participantes**: Kaiqui, Ester, Thalita, Yuri, Guilherme, Paulo.

**Ausentes:  
Horário**: 19:00

**Scrum Master: Ester**

**P.O: Paulo**

# Assuntos discutidos e principais decisões

* Foi decidido pelo grupo que a Scrum Master da semana C será o Guilherme e o P.O será a Thalita.
* Distribuição das tarefas da semana C e definição dos prazos.
* Revisão das tarefas da semana B.
* Foi debatido sobre as dificuldades e afinidades que os integrantes tiveram durante a semana B.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de ação | Proprietários | Prazo | Status |
| Ajuste da regra de negócio e HTML | Yuri | 08/09/23 | Fazendo |
| Protótipo - Ajuste | Ester, Kaiqui | 08/09/23 | Fazendo |
| Tela Inicial – HOME (HTML – JS) | Thalita, Guilherme | 11/09/23 | Fazendo |
| Tela de Cadastro – HTML e JS | Paulo e Kaiqui | 06/09/23 | A fazer |
| Tela de Login – HTML e JS | Yuri | 13/09/23 | A fazer |
| CSS – Padronizar as páginas | Ester | 13/10/23 | A fazer |
| Definição de Métricas | TODOS | 13/10/23 | A fazer |
| Revisão -Riscos Externos | Thalita | 11/10/23 | A fazer |