**SPRINT 3G**

# Atas da reunião

**Local**: Refeitório Faculdade **Data**: 06/11 **Participantes**: Kaiqui, Yuri, Thalita, Guilherme, Ester e Paulo.

**Ausentes:**

**Horário**: 16h30 às 17h

**Scrum Master: Kaiqui**

**P.O: Yuri**

# Assuntos discutidos e principais decisões

* Aumento do prazo de entrega para tarefas da semana passada;
* O que devera ter no banco de dados:  
  - Tabela endereço;  
  - Cadastro de temperatura e umidade minima e maxima;  
  - Tabela Regiões para o cadastro de diferentes métricas;
* Dividir em etapas a tela do cadastro, primeiro os dados pessoais em seguida a empresa e por fim uma primeira região;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de ação | Proprietários | Prazo | Status |
| Pesquisa plataforma de suporte | Thalita | 10/11 | A fazer |
| Pesquisa plataforma de suporte | Ester | 10/11 | A fazer |
| Ajuste no banco de dados | Guilherme | 08/11 | A fazer |
| Ajustes na dashboard | Yuri | 08/11 | Em Andamento |
| Pesquisa plataforma de suporte | Kaiqui | 10/11 | A fazer |
| Checar a validação e alterar a tela de cadastro | Paulo | 08/11 | A fazer |