**SPRINT 3C**

# Atas da reunião

**Local**: Sala de Aula **Data**: 10/11 **Participantes**: Kaiqui, Yuri, Thalita, Guilherme, Ester e Paulo.

**Ausentes:**

**Horário**: 14h45 ás 15h00

**Scrum Master: Paulo**

**P.O: Ester**

# Assuntos discutidos e principais decisões

* Análise dos entregáveis da SPRINT 3;
* Foi definidio que o Scrum Master será o Paulo e o PO Ester;
* Separação das tarefas da semana C;
* Revisão dos entregáveis da semana B e o que ficou em atraso.
* Quebra dos requisitos da sprint 3
* Foi definido que nos reuniremos na segunda, terça e na sexta feira para fazermos os entregáveis de arquitetura computacional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de ação | Proprietários | Prazo | Status |
| Integrar código API da Marise com nossa Dashboard | Todos | 17/11 | A fazer |
| Verificar se os dados estão sendo armazenados no banco | Todos | 17/11 | A fazer |
| Criar alertas das métricas | Todos | 17/11 | A fazer |
| Adicionar as legendas na tela de dashboard | Todos | 17/11 | A fazer |
| Atualizar o Cadastro | Paulo/Ester | 12/11 | A fazer |
| Integrar Web Data Viz | Todos | 17/11 | A fazer |