**SPRINT 3D**

# Atas da reunião

**Local**: Sala de Aula **Data**: 17/11 **Participantes**: Kaiqui, Yuri, Thalita, Guilherme, Ester e Paulo.

**Ausentes:**

**Horário**: 14h42 ás 14h55

**Scrum Master: Guilherme**

**P.O: Thalita**

# Assuntos discutidos e principais decisões

* Foi definidio que o Scrum Master será o Guilherme e a PO Thalita;
* Separação das tarefas da semana D;
* Revisão dos entregáveis da semana B e o que ficou em atraso.
* Foi definido que nos reuniremos na quarta, quinta e na sexta feira para fazermos a integração da API todos juntos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de ação | Proprietários | Prazo | Status |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluxograma Requisito | Guilherme | 19/11 | Em revisão |
| Fluxograma Problema | Ester | 19/11 | Em revisão |
| GMUD | Kaique | 19/11 | Em andamento |
| Dashboard – Ajustes | Yuri /Paulo | 23/11 | A iniciar |
| Manual de Instalação - Software | Paulo/Thalita/Guilherme | 26/11 | A iniciar |
| Fluxograma Incidente | Thalita | 19/11 | Em revisão |
| Manual de Instalação - Hardware | Yuri/Kaiqui/Ester | 26/11 | A iniciar |
| Integração da API WEB DATA-VIZ | TODOS | 26/11 | Em andamento |