**Local**: faculdade\ patio **Data**: 05/12 **Participantes**: Kaiqui, Thalita, Guilherme, Ester e Paulo.

**Ausentes:** Yuri

**Horário**: 15h45 ás 16h00

**Scrum Master:** **Thalita**

**Product owner: Guilherme**

**Assuntos discutidos e principais decisões**

Foi definido que essa semana o product owner será o Guilherme, assim como scrum master será a Thalita.

Essa semana iremos revisar os fluxogramas e GMUD, e finalizar as atividades que faltam para concluir o projeto, e realizar a conexão WLAN.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Itens de ação** | **Proprietários** | | **Prazo** | **Status** | | |
| Revisar Fluxograma/WLAN | | Guilherme | | | 08/12 | A iniciar | |
| Revisar Fluxograma/Slide Apresentação | | Ester | | | 08/12 | A iniciar | |
| Revisar GMUD/Intregar a ferramente de suporte | | Kaiqui | | | 08/12 | A iniciar | |
|  | | Yuri | | | 08/12 |  | |
| Fluxograma da ferramente de suporte | | Paulo | | | 08/12 | A iniciar | |
| Revisar Fluxograma | | Thalita | | | 08/12 | A iniciar | |