**Riscos no Escopo**

1. Descrição não estar de acordo com os objetivos;
2. Descrição redundante e longa;
3. Descrição citando conteúdo que não está previsto nos requisitos;
4. Resultados esperados não condizentes com o objetivo do projeto/realidade;
5. Má classificação dos requisitos;
6. Falta de detalhamento e profundidade nas descrições dos requisitos;
7. Inserção desnecessária de requisitos;
8. Deixar de inserir requisitos essenciais;

1. Definição de premissas que fujam do contexto do projeto;
2. Não inserir riscos e restrições essenciais;
3. Restrições que conflitam com o resto do projeto;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Descrição** | **Impacto** | **Probabilidade** | **Risco** | **Mitigação \ Solução** |
| A | Informações que divertem com os objetivos declarados. | 3 | 1 | 3 | Com o Aprofundamento no conteúdo da documentação esse risco tende a ser mitigado. A Revisão do conteúdo elaborado com o resto do grupo pode ajudar a identificar esse tipo de erro e assim corrigi-lo. |
| B | Colocar informações de forma repetitiva e sem clareza. | 3 | 1 | 3 | A Revisão do conteúdo elaborado com o resto do grupo pode ajudar a identificar esse tipo de erro e assim corrigi-lo. |
| C | Funções que não foram definidas nos requisitos | 3 | 1 | 3 | Com o Aprofundamento no conteúdo da documentação esse risco tende a ser mitigado. A Revisão do conteúdo elaborado com o resto do grupo pode ajudar a identificar esse tipo de erro e assim corrigi-lo. |
| D | Resultados esperados com  Informações divergentes do objetivo/realidade  do projeto. | 3 | 1 | 3 | Com o Aprofundamento no conteúdo da documentação esse risco tende a ser mitigado. A Revisão do conteúdo elaborado com o resto do grupo pode ajudar a identificar esse tipo de erro e assim corrigi-lo. |
| E | Classificar os requisitos de forma inapropriada | 2 | 2 | 4 | A revisão dos requisitos com o cliente poderá mitigar este risco. |
| F | Não inserir informações o suficiente nas descrições. | 2 | 1 | 2 | Desenvolver padrão de solução para mitigar este risco. |
| G | Inserir requisitos que não são necessários. | 3 | 1 | 3 | Ter um bom alinhamento com o cliente. |
| H | Não inserir requisitos essenciais para o projeto | 3 | 2 | 6 | Ter a colaboração do cliente. |
| I | Inserir premissas que não tenha relação com o projeto | 2 | 1 | 2 | Com o Aprofundamento no conteúdo da documentação esse risco tende a ser mitigado. |
| J | Não inserir risco e restrições essenciais. | 3 | 2 | 6 | Fazer uma análise aprofundada do escopo pode mitigar este risco. |
| K | Criar restrições que conflitam com o resto do projeto. | 3 | 1 | 3 | Compreender de maneira aprofundada o projeto irá mitigar este risco. |